Tuyệt vời, chúng ta sang Bài 2 luôn nhé. Đề bài này mang tính tư duy hệ thống rất cao, đòi hỏi bạn phải nắm vững bản chất của Agile/Scrum chứ không chỉ học thuộc lòng lý thuyết.

Cùng mình bóc tách và giải quyết yêu cầu của Ban lãnh đạo RikkeiGo nào!

Bài 2: Thiết kế mô hình vận hành Agile cho toàn mảng sản phẩm

Yêu cầu: Thiết kế mô hình vận hành (các module, luồng giá trị) dựa trên Scrum, làm rõ vị thế của Đội Đối soát. Sau đó, đưa ra cách xử lý đúng chuẩn Agile/Scrum cho 2 tình huống "bẫy" thực tế.

Lời giải:

Phần 1 - Kiến trúc mô hình

- Các Module Quy trình (Dựa trên khung Scrum):

  - 3 Vai trò: Product Owner - PO (Quản lý giá trị, chốt yêu cầu), Scrum Master - SM (Huấn luyện Agile, gỡ vướng mắc), Developer Team (Tự quản lý, thực thi kỹ thuật).

  - 3 Artifacts (Tài sản): Product Backlog (Kho yêu cầu tổng), Sprint Backlog (Kế hoạch ngắn hạn), Increment (Sản phẩm hoàn thiện, chạy được).

  - 5 Sự kiện: Sprint (Chu kỳ cố định, ví dụ 2 tuần), Sprint Planning (Lập kế hoạch), Daily Scrum (Đồng bộ hàng ngày), Sprint Review (Nghiệm thu với user), Sprint Retrospective (Họp cải tiến quy trình).

- Vị thế của Đội Đối soát: Đội Đối soát KHÔNG áp dụng mô hình Scrum chung này, mà tiếp tục dùng Waterfall. Lý do: Nghiệp vụ thuế yêu cầu tính chính xác tuyệt đối và ổn định ngay từ đầu; ép chạy Scrum lặp đi lặp lại sẽ gây lãng phí thời gian họp hành không cần thiết và dễ làm phân mảnh hệ thống đối soát nguyên khối.

- Luồng giá trị khép kín (Sơ đồ mũi tên):

- Nhu cầu Khách hàng/Thị trường ➔ [PO] Phân tích & Thêm vào Product Backlog ➔ Hợp sức chọn task tại Sprint Planning ➔ Chốt Sprint Backlog ➔ Thực thi & Đồng bộ mỗi ngày qua Daily Scrum ➔ Ra mắt phần mềm chạy được (Increment) ➔ Nhận phản hồi tại Sprint Review ➔ Mổ xẻ rút kinh nghiệm tại Sprint Retrospective ➔ Áp dụng cải tiến vào vòng lặp Sprint tiếp theo.

Phần 2 - Xử lý tình huống (Edge Cases)

- Tình huống 1: Đến Sprint Review nhưng không có hạng mục nào đạt tiêu chuẩn "Done" (Hoàn thành).

  - Phát hiện ở đâu: Trụ cột Minh bạch (Transparency) sẽ làm lộ diện việc này sớm nhất ở Daily Scrum, hoặc trễ nhất là tại Sprint Review.

  - Ai xử lý: Scrum Master (điều phối), PO (quyết định số phận task) và Dev Team (giải trình).

  - Xử lý thế nào: Dừng ngay việc cố gắng demo "cho có" phần mềm lỗi. Trả toàn bộ công việc dang dở về lại Product Backlog để PO đánh giá lại ưu tiên. Ngay sau đó, mang vấn đề này mổ xẻ thẳng thắn tại buổi Sprint Retrospective để tìm nguyên nhân gốc (do kỹ thuật, do ước lượng sai, hay do PO đổi yêu cầu giữa chừng) để không lặp lại lỗi này.

- Tình huống 2: Đội Thanh toán muốn kéo dài riêng Sprint thêm 1 tuần để "làm cho xong".

  - Phát hiện ở đâu: Trong quá trình chạy Sprint khi Dev Team thấy chậm tiến độ, hoặc tại Daily Scrum.

  - Ai xử lý: Scrum Master (người bảo vệ các quy tắc của Scrum).

  - Xử lý thế nào: Từ chối kéo dài Sprint. Sprint là Timebox (khung thời gian cố định) để tạo nhịp điệu ổn định và buộc tổ chức phải "Thanh tra" đúng hạn. Hết hạn là đóng Sprint. Cái gì chưa xong thì đánh rớt về Product Backlog. Việc cố tình nới rộng Sprint chỉ là hành động che đậy sự kém hiệu quả trong việc lên kế hoạch.

Đáp án:

Mô hình Agile của RikkeiGo chỉ áp dụng Scrum cho Đội Đặt xe & Thanh toán với luồng giá trị khép kín từ Product Backlog đến Retrospective; Đội Đối soát giữ cách làm truyền thống để đảm bảo tính pháp lý. Mọi tình huống phá vỡ quy tắc cốt lõi (như không có sản phẩm Done hay đòi nới rộng Timebox) đều phải bị ngăn chặn bởi Scrum Master để bảo vệ tính Thanh tra - Thích nghi của Agile.